Strumień: Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu, w ramach, którego wykonywana będzie także:Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna, ul. Krótka w Strumieniu
Numer ogłoszenia: 188229 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Strumieniu , Rynek 4, 43-246 Strumień, woj. śląskie, tel. 0-33 8570142, faks 0-33 8570247.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.strumien.bip.net.pl

- Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu, w ramach, którego wykonywana będzie także:Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna, ul. Krótka w Strumieniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn : Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu, w ramach, którego wykonywana będzie także:Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna, ul. Krótka w Strumieniu, w oparciu o dokumentację projektową, wykazaną w załączniku nr 6, łącznie z monitoringiem wykonanej sieci kanalizacyjnej oraz sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót dla całości zadania. Przedmiot zamówienia obejmuje min.: - przebudowę istniejącego połączenia ul. Młyńskiej z ul. Kościelną, polegającą na wykonaniu jezdni o szerokości 5,00m i długości ok. 310m, - wykonanie jednostronnego chodnika przylegającego bezpośrednio do w/w jezdni, o szerokości 1,5m, - wykonanie wpustów ulicznych z podłączeniem do projektowanej kanalizacji deszczowej, - wykonanie oświetlenia ulicznego, - przebudowę kolidujących z inwestycją linii energetycznej i teletechnicznej w rejonie ul. Młyńskiej, - remont ulicy Kościelnej wraz z parkingiem poprzez min. wymianę nawierzchni drogowej, - wycinka i przesadzenie drzew, - zabezpieczenie istniejącej komory K1 na wodociągu Ø900, - wymiana/ułożenie rur przepustowych 2x Ø600 pod ul. Młyńską, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej 200PCV o długości 168,7m oraz 160PCV o długości 54m, wzdłuż ulicy Kościelnej i Krótkiej w Strumieniu, zgodnie z załączoną dokumentacją pn.Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna, ul. Krótka w Strumieniu, wraz z monitoringiem wykonanej sieci kanalizacyjnej. Wykonawca przekaże, nieodpłatnie Zamawiającemu - na podstawie protokołu, drewno z wycinki drzew. Zastosowane przez Wykonawcę słupy oraz oprawy oświetleniowe (klosze) maja nawiązywać wyglądem i charakterem do zainstalowanych w obrębie Rynku Miasta Strumień. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, obejmująca: a)Projekt budowlany przebudowy połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu - część drogowa i oświetlenie - mgr inż. Anna Hanus Dyrda, mgr inż. Antoni Dyrda, inż. Renata Tomaszko, Henryk Dubel b)Projekt budowlany odwodnienia drogi łączącej ul. Młyńską i Kościelną w Strumieniu- mgr inż. Janina Bartoszek Dobranowska c)Projekt budowlany remontu ul. Kościelnej w Strumieniu - mgr inż. arch. Witold Kaczmarczyk d)Projekt budowlany przebudowy połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w zakresie przebudowy linii napowietrzno - kablowej TT - mgr inż. Anna Hanus Dyrda, mgr inż. Antoni Dyrda, inż. Renata Tomaszko, Henryk Dubel e)Projekt budowlany przebudowy połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu w zakresie przebudowy linii napowietrzno - kablowej niskiego napięcia - mgr inż. Anna Hanus Dyrda, mgr inż. Antoni Dyrda, inż. Renata Tomaszko, Henryk Dubel f)Projekt budowlany przebudowy połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu w zakresie budowy linii oświetlenia ulicznego - mgr inż. Anna Hanus Dyrda, mgr inż. Antoni Dyrda, inż. Renata Tomaszko, Henryk Dubel g)Wycinka drzew dla zadania - Przebudowa połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu - mgr inż. Anna Hanus Dyrda, mgr inż. Antoni Dyrda, inż. Renata Tomaszko, Henryk Dubel h)Projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania - dla zadania - Przebudowa połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu - mgr inż. Anna Hanus Dyrda, mgr inż. Antoni Dyrda, inż. Renata Tomaszko i)Specyfikacje techniczne - mgr inż. Anna Hanus Dyrda, mgr inż. Antoni Dyrda, inż. Renata Tomaszko, Henryk Dubel, mgr inż. arch. Witold Kaczmarczyk j)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - sieć kanalizacji deszczowej - mgr inż. Jerzy Gaudy k)Projekt budowlano - wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strumieniu w rejonie ul. Kościelnej i Krótkiej, opracowany przez Ekostruktura - Joanna Iskrzycka Bielsko- Biała ul. Czarnieckiego 7, inż. Ewa Kobierska, mgr inż. Jacek Iskrzycki, mgr inż. Joanna Iskrzycka, mgr inż. Tomasz Nawieśniak l)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opracowany przez Ekostruktura - Joanna Iskrzycka Bielsko- Biała ul. Czarnieckiego 7. która stanowi część D niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy drogi oraz kanalizacji sanitarnej leży po stronie Zamawiającego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.11.00-6, 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.11.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, w szczególności o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, co winno wynikać z dokumentów określonych w pkt. IV. Jako robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie wykonanie robót w zakresie przebudowy/budowy drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej/deszczowej o wartości całkowitej min. 800 000,00 zł brutto. Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować odpowiednio wykwalifikowaną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - instalacyjno - inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - instalacyjno - montażowej (w zakresie instalacji elektrycznych) - konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności drogowej - do pełnienia funkcji kierownika budowy,wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 1 000 000,00 zł na dzień składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony szczegółowo formularz oferty, część A SIWZ. 2. Kosztorysy ofertowe dla zadania dotyczącego Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu oraz dla zadania dotyczącego Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna, ul. Krótka w Strumieniu powinny być zgodne wartościowo z wynagrodzeniem ryczałtowym zaoferowanym przez wykonawcę za każde z realizowanych zadań, w ramach oferty. Kosztorysy inwestorskie powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.04.130.1389). 3. Harmonogram realizacji zadania pn. Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu, zgodny z kosztorysem ofertowym dla w/w zadania, zawierający zestawienie kosztów elementów robót brutto. Będzie on podstawą do wystawienia faktur częściowych, obejmujących wykazane w harmonogramie elementy robót jako przedmioty oddzielnych odbiorów częściowych zgodnie z umową. Zamawiający dopuszcza wyodrębnienie w ramach tych elementów rozliczeniowych, dowolną liczbę pozycji stanowiących skończone elementy robót budowlanych umożliwiające ich odbiór i fakturowanie, które może mieć miejsce nie częściej jak raz na dwa miesiące. Harmonogram winien uwzględniać termin realizacji zadania pn. Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu, o którym mowa w pkt II, przy czym: - wymiana nawierzchni istniejącego odcinka ulicy Kościelnej musi zostać wykonania do 30.11.2010r., - wymiana nawierzchni miejsc postojowych przy Sanktuarium Św. Barbary (przy ul. Kościelnej) musi zostać wykonana do 30.11.2010r, - odwodnienie nowego odcinka drogi (łączącej ul. Kościelną z ul. Młyńską) musi zostać wykonane do 29.04.2011r., - roboty drogowe i oświetleniowe nowego odcinka drogi muszą zostać wykonane do 29.04.2011r. W harmonogramie nie należy ujmować wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej i Kościelnej w Strumieniu. Zamawiający nie przewiduje szacowania procentowego zaangażowania wykonania robót w celu wystawienia faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie i odebranie całego elementu rozliczeniowego stanowiącego pozycje jw., przy czym możliwe będzie skumulowanie na jednej fakturze kilku elementów rozliczeniowych zgodnych z pozycjami harmonogramu. Wartość faktur częściowych przewidzianych do zapłaty w 2010r. (z wyłączeniem płatności za wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej i Krótkiej w Strumieniu) nie może przekroczyć kwoty 833 361,86 zł brutto (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 86/100) Faktury Wykonawca wystawiał będzie na każde z zadań z osobna, w tym: a) płatność za zadania pn.: Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu, realizowana będzie wg. Harmonogramu dołączonego do oferty. b) płatność za zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna, ul. Krótka w Strumieniu, nastąpi jednorazowo po realizacji i odbiorze całego zadania, na podstawie faktury

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy stanowiący część B. do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.Zmiany umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 4.W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian umowy za zgodą Zamawiającego. 5.Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 6.Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ . 7.Zmiany, o których mowa w ust. 4, mogą dotyczyć: 1)wykonania robót zamiennych w zakresie: a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c)zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, d)zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, e)zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, f)zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, g)rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 2)wydłużenia terminu wykonania robót spowodowanego: a) złymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót w terminie, b)różnego rodzaju klęskami żywiołowymi, epidemiami, operacjami wojennymi, strajkiem generalnym, c) wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 3)zmiany wynagrodzenia spowodowanej: a) rezygnacją z wykonania części robót. 4) zmiany sposobu rozliczenia robót oraz warunków płatności, w szczególności w przypadku zmiany terminu wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 8. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 7, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją- o konieczności lub nie- zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 9. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 7, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1)opis propozycji zmiany, 2)uzasadnienie zmiany, 3)obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 4)opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 10. Zmiany o których mowa w ust. 7, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności, a w szczególności: 1)obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 2)poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, 3)zmiana obowiązujących przepisów, 4)podniesienie wydajności urządzeń, 5)podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 6)usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 7)opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 8)zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 9)siła wyższa. 11.Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 3, w przypadku gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust. 7, oraz dokumenty określone w §15 umowy. 12. Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania o zmianę umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi wykonawca

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strumien.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Strumieniu ul. Rynek 4 43-246 Strumień, pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Strumieniu ul. Rynek 4 43-246 Strumień, pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie