Załącznik nr 7 do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA Nr …………..

o wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu ……………………….. w Strumieniu pomiędzy:

Gminą Strumień z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Strumieniu  43-246 Strumień, Rynek

4 zwaną dalej w tekście umowy ,,Zamawiającym”, w imieniu której występuje:

Zastępca Burmistrza Strumienia – mgr inż. Włodzimierz Cybulski

zwaną dalej w tekście umowy ,,Zamawiającym”, a

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………., REGON …………………………………

zwanymi  dalej w treści umowy ,,Wykonawcą”

po przeprowadzeniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

poz. 759) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1.  Zamawiający  zamawia,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  roboty  budowlane  w ramach  zadania  pn.: „Zagospodarowanie  terenu  wokół  Gminnego  Centrum  Integracji Wsi w Pruchnej”, które jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 „Leader” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zgodnie z zapisami umowy o przyznanie pomocy nr 00140-6930-UM1230258/11 z dnia 19 stycznia 2012 r.

2. W ramach prac planowany jest głównie:

- remont placu wjazdowego na całej powierzchni pomiędzy ul. Główną stanowiącą drogę powiatową a ulicami Nową i Strażacką, które są drogami gminnymi. Remont polegać ma na usunięciu uszkodzonej nawierzchni asfaltowej i ułożeniu w jej miejscu kostki betonowej gr. 8 cm;

- remont części ulicy Strażackiej polegający na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej tej ulicy na włączeniu do drogi powiatowej (ul. Główna);

- wymiana istniejącej nawierzchni na placu wewnętrznym od strony ulicy Strażackiej na kostkę betonową gr. 8 cm;

- budowa w północnej części działki Nr 232/23 przy ulicy Głównej placu zabaw dla dzieci wraz z dojściem (chodnik) do tego placu oraz ogrodzeniem.

3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik Nr 1 do

umowy.

4.  Oprócz  obowiązków  określonych  przepisami  prawa  do  obowiązków  i  odpowiedzialności

Wykonawcy należy w szczególności:

a.  wykonanie  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  w  ramach  wynagrodzenia  określonego w § 12 niniejszej umowy;

b.  wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz warunkami ustalonymi umową, zapewniającymi bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

c.  ponoszenie  pełnej  odpowiedzialności  za  teren  budowy  z  chwilą  przejęcia  placu budowy do czasu jego komisyjnego przekazania;

d.  zapewnienie  kompetentnego  kierownictwa,  siły  roboczej,  sprzętu,  urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania zakresu robót i usunięcia ewentualnych wad;

e.  należyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót;

f.  odpowiedzialność  za  działania,  uchybienia  i  zaniechania  osób,  z  pomocą  których zakres robót wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zadania powierza;

g.  odpowiedzialność  za  szkody  i  straty  w  robotach,  materiale  i  sprzęcie  wynikłe w trakcie realizacji zadania;

h.  naprawa  szkód  powstałych  w  trakcie  realizacji  zadania  np.  uszkodzenie  czy zniszczenie  kamieni  granicznych,  drzew  lub  spowodowanie  awarii  istniejącego uzbrojenia technicznego;

i.  pokrycie  kosztów  przełożenia  lub  naprawy  instalacji  urządzeń  podziemnych kolidujących z robotami zlecanymi niniejsza umową oraz pokrycie nadzoru i odbioru ich wykonania;

j.  odtworzenie  zniszczonego  w  trakcie  robót  ziemnych  istniejącego  uzbrojenia podziemnego  terenu,  w  szczególności:  sieci  drenażowej  i  deszczowej  oraz doprowadzenie terenu nawierzchni do stanu pierwotnego, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót;

k.  zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;

l.  obowiązek zgłoszenia do odbioru wykonania robót ulegających zakryciu;

m.  usuwanie  wszelkich  usterek  stwierdzonych  podczas  odbiorów  częściowych  oraz końcowego;

n.  zorganizowanie  niezbędnego  nadzoru  technicznego  ze  strony  służb przebudowywanych mediów lub mediów sąsiednich oraz ponoszenie jego kosztów;

o.  dokonanie niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami;

p.  zlecenie  nadzorów  do  właścicieli  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  archeologicznego w miejscach, gdzie jest wymagany;

q.  dokonanie  ewentualnych  uzgodnień  z  zarządem  drogi  w  związku  z  prowadzeniem robót w pasie drogowym, łącznie z opłatą za zajęcie terenu;

r.  odtworzenie  zniszczonych  nawierzchni  ciągów  komunikacyjnych  oraz  poniesienie kosztów ewentualnych innych szkód powstałych w trakcie robót;

s.  po  zakończeniu  a  przed  oddaniem  przedmiotu  umowy  –  uporządkowanie  terenu budowy,  zaplecza  budowy,  jak  również  terenów  zajętych  lub  użytkowanych  przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zielonych;

t.  przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu w stanie pozwalającym na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz z przekazaniem wymaganej dokumentacji związanej z przekazywanymi obiektami.

5.  Wykonawca  oświadcza, że  zapoznał  się  z  dokumentacją  projektową  i  nie  wnosi  do  niej żadnych zastrzeżeń.

6. Wykonawca zobowiązuje się respektować postanowienia art. 208 Kodeksu pracy.

§ 2

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  zrealizować  przedmiot  umowy  określony  w  §1  zgodnie  z opisem zawartym w niniejszej umowie ( w tym zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia) oraz zgodnie z:

−  warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego,

−  wymaganiami  wynikającymi  z  obowiązujących  Polskich  Norm  i  aprobat technicznych,

−  zasadami  rzetelnej  wiedzy  technicznej  i  sztuką  budowlaną  zapewniając  bezpieczne  i higieniczne warunki pracy.

2.  Podczas  wykonywania robót będących przedmiotem umowy Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren prowadzonych prac.

3.  Wykonawca  jest  zobowiązany  zabezpieczyć  i  oznakować  prowadzone  roboty  oraz  dbać o stan techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały czas realizacji robót.

4.  Jeżeli  okaże  się, że  do  wykonania  przez  Wykonawcę  zakresu  robót  objętych  niniejszą umową  niezbędne  są  jakiekolwiek  zezwolenia,  pozwolenia,  uzgodnienia,  opinie, dopuszczenia lub odbiory, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć je lub przeprowadzić na swój  koszt,  bez  dodatkowej  zapłaty  i  z  odpowiednim wyprzedzeniem.  Dokumenty  te  i  protokoły  odbioru  należy  bez  wezwania  i  w  niezbędnej  liczbie  egzemplarzy  dostarczyć Zamawiającemu.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia robót  ustala się na dzień: od dnia przekazania placu budowy.

2.  Zakończenie  robót  budowlanych  (data  zgłoszenia  gotowości  przedmiotu  umowy  do odbioru końcowego zgodnie z wymogami § 18) nastąpi nie później niż 31 lipca 2012 r.

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

§ 5

1.  Strony  zgodnie  potwierdzają,  iż  Zamawiający  dostarczył  Wykonawcy  formularz zawierający  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  zawierający  m.in.  istotne  dla Zamawiającego  postanowienia  umowy  i  zobowiązania  Wykonawcy  oraz,  że  są  one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.  Formularz    zawierający  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  stanowi  załącznik Nr 2 do umowy.

3. Zamawiający oświadcza, że dysponuje zgłoszeniem wykonania robót nr WB 7352/603/2012 z dnia 12.07.2010 wydanym przez Starostę Cieszyńskiego.

4.    Wykonawca  zobowiązany  jest  do  poinformowania  Zamawiającego  o  zmianie  swojego adresu  i/lub  nr  faksu.  W  przeciwnym  razie  korespondencja  skierowana  na  dotychczasowy adres/fax będzie uznana za skutecznie doręczoną.

§ 6

1.  Inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  będzie  ……………………………………….. posiadający  uprawnienia    budowlane  nr  ………………………..  z  dnia  ……………………. wydane przez ………………………… .

2.  Inspektor  nadzoru  działa  w  granicach  umocowania określonego  przepisami  ustawy  z  dnia 07  lipca  1994r.  Prawo  Budowlane  oraz  w  granicach  umocowania wynikającego z umowy nr ………………………………………. o pełnienie nadzoru inwestorskiego.

3.  Obowiązki  kierownika  budowy  w  specjalności  drogowej  lub  innej  zamiennej  z  ramienia Wykonawcy pełnił będzie j posiadający uprawnienia budowlane nr …………………. wydane przez  …………………………….. nr ………………, (tel. ………………………..).

4. Do współpracy w realizacji przedmiotu umowy strony wyznaczają:

-  ze  strony  Zamawiającego:  Jacek  Jegierski/Helena  Król    (tel.  33  8570183,  605545736,

601459158),

- ze strony Wykonawcy: ………………….. (tel. ……………………………..)

5.  Zmiana  osób  wskazanej  w  ust.  3  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  musi  być uzasadniona  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowania  przez  Zamawiającego,  a  Zamawiający zaakceptuje  taką  zmianę  wtedy  gdy  kwalifikacje  i  doświadczenie  proponowanej  osoby  będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osoby zmienianej.

6.  Skierowanie  przez  Wykonawcę  bez  akceptacji  Zamawiającego  do  wykonania  przedmiotu niniejszej  umowy  innych  osób  niż  wskazanych  w  umowie  może  stanowić  podstawę  do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 7

1.  Wykonawca  zainstaluje,  jeśli  okaże  się  to  konieczne,    na  własny  koszt  liczniki  zużycia wody i energii elektrycznej oraz  będzie ponosił koszty ich zużycia w okresie realizacji robót.

2.  W  czasie  realizacji  robót  Wykonawca  utrzymywać  będzie  teren  budowy  w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze,  materiały  i  odpady  w  miejscach  uzgodnionych  z    Zamawiającym.  Odpady powstałe  w  wyniku  wykonania  zamówienia  zostaną      wywiezione  przez  Wykonawcę  na składowisko odpadów.

3.  Na  terenie  uzgodnionym  przez  Zamawiającego  Wykonawca  zabezpieczy  we własnym zakresie  pomieszczenia  magazynowe  do  swoich  potrzeb  oraz  socjalne  dla zatrudnionych pracowników.

§ 8

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy w zakresie wynikającym  z  przedmiarów  robót  oraz  z  przepisów  Prawa  budowlanego  w  terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 9

1. Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2.  Materiały  i  urządzenia  użyte  do  realizacji  zamówienia  powinny  odpowiadać:  wymogom wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  zastosowania  w  budownictwie  określonych  w  ustawie  Prawo  Budowlane  oraz  wymaganiom  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia co do ich jakości.

3.  Na  każde żądanie  Zamawiającego  /inspektora  nadzoru/  Wykonawca  obowiązany  jest okazać  w  stosunku  do  wskazanych  materiałów  deklarację  lub  certyfikat  zgodności  z Polską Normą lub aprobatą techniczną, certyfikat na znak bezpieczeństwa.

4.  Wykonawca  zapewni  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  materiały wymagane  do  zbadania  na żądanie  zamawiającego  odnośnie  jakości  robót  wykonanych  z materiałów  Wykonawcy  na  terenie  budowy,  a  także  do  sprawdzenia  ciężaru  i  ilości  użytych materiałów.

5. Badania, o których mowa w pkt 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

6.  Jeżeli  Zamawiający  zażąda  dodatkowych  badań,  które  nie  były  przewidziane  niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

7.  Jeżeli  w  rezultacie  przeprowadzenia  badań  okaże  się, że  zastosowane  materiały,  bądź wykonanie  robót  jest  niezgodne  z  umową,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą

Wykonawcę,  zaś  gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 10

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

a)  szkody  i  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  dotyczących  pracowników  i  osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

b)  szkody  wynikające  ze  zniszczenia  oraz  z  innych  zdarzeń,  w  tym  ognia,  huraganu  i  innych  losowych  w  odniesieniu  do  robót,  obiektów,  materiałów,  sprzętu  i  innego mienia  ruchomego  związanego  z  prowadzeniem  robót  podczas  realizacji  przedmiotu umowy,

c)  wszystkie  koszty  związane  z  zawarciem  umów  ubezpieczenia  w  związku  z  w/w zdarzeniami oraz opłacanie składek ubezpieczeniowych.

2.  Wykonawca  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  wobec  osób  trzecich  za  wszelkie  szkody powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

3.  W  przypadku  wystąpienia  przez  osobę  trzecią  z  roszczeniami  wobec  Zamawiającego, Wykonawca  w  najdalszy  możliwy  sposób  zabezpieczy  Zamawiającego  przed  takimi roszczeniami, w szczególności stosownie do żądania Zamawiającego, roszczeń osoby trzeciej oraz  przepisów  prawa,  obowiązek  zabezpieczenia  może  polegać  na  wstąpieniu  przez Wykonawcę w miejsce Zamawiającego w spór z osoba trzecią, wykonaniu przez Wykonawcę w  miejsce  Zamawiającego  świadczeń  jakich  domaga  się  osoba  trzecia  albo  zwrocie Zamawiającemu równowartości świadczeń spełnionych przez Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej oraz kosztów i wydatków poniesionych przez Zamawiającego.

§ 11

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami, bez udziału podwykonawców.

albo

1. Wykonawca oświadcza, że następujący zakres robót budowlanych będzie wykonywał przy  pomocy podwykonawców ……………………. ……………………………………..

2.  Po  uzyskaniu  zgody  Zamawiającego  Wykonawca  do  realizacji  zamówienia  może wykorzystać podwykonawców w zakresie prac, do których wykonania nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

3.  Jeżeli  Zamawiający  w  terminie  14  dni  od  przedstawienia  mu  przez  Wykonawcę  umowy  z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4.  Umowy  z  podwykonawcami  powinny  być  zawierane  w  formie  pisemnej  pod  rygorem nieważności.

5.  Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  roboty,  które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

6. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona  w  nich  za  zakres  robót  wykonanych  w  podwykonawstwie  nie  przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie.

7.  Wykonawca  zapewni  ustalenie  w  umowach  z  podwykonawcami  takiego  okresu odpowiedzialności  za  wady,  aby  nie  był  on  krótszy  od  okresu  odpowiedzialności  za  wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

8.  Wykonawca  jest  wyłącznie  odpowiedzialny  za  terminową  i  pełną  zapłatę  wynagrodzenia   przysługującego podwykonawcom.

§ 12

1.  Strony    ustalają,  że  za    wykonanie  robót    będących  przedmiotem  niniejszej  umowy Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  ryczałtowe  w  kwocie  brutto

…………………. zł (słownie: ………………………..),  z czego:

- wynagrodzenie netto wynosi ………………………… zł,

- podatek o towarów i usług  w wysokości 23 %  (VAT) wynosi ………………. zł, zgodnie z

ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik  Nr 3 do umowy.

2.  Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  jest  niezmienne  i  obejmuje  wszelkie  koszty  związane  z realizacją robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

3.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  jest  wynagrodzenie  ryczałtowym  w  rozumieniu art.  632  §  1  k.c.  w  związku  z  czym  Wykonawca  nie  może żądać  podwyższenia  tego wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego konto Nr .

§  13

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w następujący

sposób:

- jedna faktura końcowa za wykonanie robót drogowych i robót towarzyszących,

- jedna faktura końcowa za wykonanie placu zabaw wraz z dojściem i ogrodzeniem.

2.  Ocena  postępu  robót  będzie  dokonywana  na  podstawie  sporządzonego  przez  Wykonawcę harmonogramu  rzeczowo-  finansowego  robót,  o  którym mowa  w  §  15  ust.  1  umowy.  W uzasadnionych przypadkach harmonogram rzeczowo- finansowy może ulec modyfikacjom na wniosek stron umowy.

3.  Faktury  wystawiane  będą  na  podstawie  sporządzonego  przez  Wykonawcę  i potwierdzonego  przez  Inspektora  Nadzoru  protokołu  odbioru  danego  elementu  robót zgodnego  z  zatwierdzonym  harmonogramem  rzeczowo-  finansowym  robót,  o  którym  mowa w § 15 ust. 1 umowy.

4. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót.

5. Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 14 dni od podpisania protokołu odbioru.

§ 14

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokołem odbioru robót), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Termin zapłaty uważa się za zachowany jeżeli w ostatnim dniu terminu nastąpi obciążenie rachunku Zamawiającego.

3. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazywane na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

4.  W  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  za  zgodą  Zamawiającego  przy  pomocy podwykonawców,  do  każdej  faktury  doręczonej  Zamawiającemu    Wykonawca    dołączy oświadczenie  każdego  podwykonawcy  o  zaspokojeniu  przez  Wykonawcę  wszelkich wymagalnych  wierzytelności  z  tytułu  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy  od Wykonawcy chyba, że  Zamawiający  zażąda aby  Wykonawca przedkładał  faktury własne z załącznikami obejmującymi dodatkowo:

1)  upoważnienie  do  zapłaty  wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców w

części dla nich przypadającej na zasadzie przekazu (art. 9211 – 9215 K.c.),

2)  faktury podwykonawców oraz ich oświadczenie, że zapłata za te faktury wyczerpuje ich roszczenia z tytułu wykonanych robót,

3)  kopie  upoważnień  udzielonych  przez  Wykonawcę  podwykonawcom  do  odbioru należnych  wynagrodzeń  bezpośrednio  od  Zamawiającego  na  zasadzie przekazu (art. 9211 – 9215 K.c.).

5.  W  przypadku  nie  dopełnienia  przez  Wykonawcę  obowiązków  określonych  w  ust.  4 Zamawiający może zawiesić płatność należności Wykonawcy.

§ 15

1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  i  przedłożenia  Zamawiającemu,  w  terminie do 14 dni od daty podpisania umowy:

1) harmonogramu rzeczowo- finansowego robót, na podstawie którego dokonywana będzie ocena  postępu  robót.  Harmonogram  rzeczowo-  finansowy  winien  uwzględniać  termin realizacji, o którym mowa w § 3,

2) kosztorysu  opracowanego  metodą  uproszczoną  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  13  lipca 2001r.  w  sprawie  metod kosztorysowania  obiektów  i  robót  budowlanych  (Dz.  U.  Nr  80,  poz.  867).  Ponieważ obowiązującym  wynagrodzeniem  jest  wynagrodzenie  ryczałtowe,  kosztorys  jest  jedynie dokumentem,  który  będzie  wykorzystywany  do  obliczenia  należnego  wynagrodzenia Wykonawcy  w  sytuacjach  uregulowanych  w  niniejszym  paragrafie  oraz  §  21  umowy. Harmonogram  rzeczowo  finansowy,  zestawienie  kosztów  realizacji  projektu  oraz  kosztorys po  ich  zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego  stanowią  integralną  część  niniejszej  umowy, odpowiednio jako załączniki nr 4, 5.

2.  W  przypadku  konieczności  wykonania  robót  zamiennych  lub  zaniechania  pewnych  robót wynagrodzenie za roboty zamienne lub zaniechane zostanie ustalone na podstawie protokołu konieczności  uzgodnionego  przez  strony  oraz  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego kosztorysu  ofertowego  sporządzonego  wg  danych  wyjściowych  do  kosztorysowania wynikających z kosztorysu, o którym mowa w ust. 1.

3.  W  przypadku  braku  w  kosztorysie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  umowy,  cen  materiałów  i sprzętu  dla  robót  określonych  w  ust.  2,  ceny  te  zostaną  ustalone  wg  średnich  cen publikowanych  przez  SEKOCENBUD  z  kwartału  poprzedzającego  podpisanie  umowy,  a  w przypadku ich braku wg cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.

4.  W  przypadku  wystąpienia  robót  nie  objętych  nakładami  rzeczowymi  zawartymi  w katalogach  KNR  dopuszcza  się  wycenę  tych  robót  na  podstawie  uzgodnionej  z Zamawiającym  kalkulacji  indywidualnej  określającej  nakłady  jednostkowe  pracy  (robocizna, sprzęt ) i normy zużycia materiałów.

5. W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub zaniechania pewnych robót, Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego sporządzania dokumentacji zgodnie z zapisami w ust. 2, 3 i 4, przedstawiania jej do weryfikacji Inspektorowi Nadzorowi i sporządzenia na jej podstawie kosztorysu różnicowego.

§ 16

Niezależnie  od  obowiązków  związanych  z  realizacją  zamówienia  Wykonawca  przyjmuje  na siebie bez prawa do osobnego wynagrodzenia obowiązki szczegółowe:

1)  informowanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ o konieczności wykonania zamówień dodatkowych, robót zamiennych lub zaniechania pewnych robót w terminie 7 dni od daty

stwierdzenia konieczności ich wykonania lub zaniechania.

2)  informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu  oraz  terminie  robót  zanikających.  Jeżeli  Wykonawca  nie  poinformował  o  tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory  niezbędne  do  zbadania  robót,  a  następnie  przywrócić  roboty  do  stanu poprzedniego.

3)  Inspektor  nadzoru  jest  zobowiązany  odebrać  w/w  roboty  w  terminie  do  3  dni  od  daty zgłoszenia ich do odbioru.

4)  w  wypadkach  zniszczenia  lub  uszkodzenia  robót,  ich  części,  bądź  urządzeń  w  toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5)  pełnienia  funkcji  koordynacyjnych  w  stosunku  do  robót  wykonywanych  przez podwykonawców.

§ 17

1.  Strony  postanawiają,  że  obowiązującą  je  formą  odszkodowania  za  niewykonanie  lub nienależyte wykonanie umowy są kary umowne:

2.  Zamawiający naliczy Wykonawcy  kary umowne:

2.1. za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

2.2.  za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie  rękojmi  za wady  albo  gwarancji  -  w  wysokości  0,5  %  wynagrodzenia  umownego  brutto  za każdy  dzień  zwłoki  liczony  od  dnia  wyznaczonego  przez  Zamawiającego  na usunięcie wad,

2.3.  za  odstąpienie  od  umowy  Wykonawcy  z  przyczyn  niezależnych  od    Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

2.4. w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie    Wykonawcy – 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto,

2.5.  w  przypadku  nie  przedłożenia  Zamawiającemu,  w  terminie  kosztorysu,  o  którym mowa  w  §  15  ust.  1  umowy  –  w  wysokości  0,5  %  wynagrodzenia  umownego  brutto  za każdy dzień zwłoki.

3.  Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne:

3.1.  za  zwłokę  w  przeprowadzeniu  odbioru  w  wysokości  0,5  %  wynagrodzenia umownego brutto  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

3.2.    z  powodu  odstąpienia  od  umowy  Zamawiającego  z  przyczyn  niezależnych  od Wykonawcy  w  wysokości  20  %  wynagrodzenia  umownego  brutto,  za  wyjątkiem sytuacji opisanej w § 22.1.1.

4.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego przewyższającego  wysokości  kar  umownych  do  wysokości  poniesionej  szkody,  na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

5.  Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia.

6.  Kara umowna może być potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18

1.  Wykonawca  będzie  zgłaszał  Zamawiającemu  gotowość  do  odbioru  robót  zanikających  w  zakresie  elementów  robót  wynikających  z  harmonogramu rzeczowo  -  finansowego  w  formie  pisemnej  załączając  właściwą  dokumentację,  a  po wykonaniu całości robót zgłosi gotowość całego przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

2.  Zgłoszenie  gotowości  do  odbioru  końcowego  winno  zawierać  oświadczenie  kierownika budowy  o  zakończeniu  robót  i  uporządkowaniu  terenu, protokoły pomiarów i prób normami przypisane, atesty i aprobaty na użyte do budowy materiały i urządzenia.

3.  W  przypadku  nie  zachowania  wymagań  określonych  ust.  2,  Zamawiający  odmawia wyznaczenia terminu odbioru lub nie dokonuje odbioru robót.

4.  Zamawiający  wyznaczy  termin  i  rozpocznie  odbiór  robót  w  ciągu  14  dni  od  daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5.  W  dniu  rozpoczęcia  czynności  odbioru  końcowego  robót  Wykonawca  przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, a w szczególności:

a) oryginał dziennika budowy;

b) oświadczenie kierownika budowy:

-  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z  projektem  budowlanym,  warunkami  pozwolenia  na  budowę, przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- o zastosowaniu materiałów i wyrobów zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 9;

c) protokoły badań i sprawdzeń;

d)  inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą  wraz  z  szkicami  i  mapami  powykonawczymi zatwierdzonymi  w  Powiatowym  Ośrodku  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  w Cieszynie;

e) udzieloną na piśmie gwarancję;

f) kosztorys różnicowy;

g) zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów;

h) instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń, karty gwarancyjne urządzeń;

i) inne dokumenty wymagane na podstawie przepisów szczególnych.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu  przysługują

następujące uprawnienia:

6.1.  Jeżeli  wady  nadają  się  do  usunięcia  może  odmówić  odbioru  do  czasu  usunięcia  wad

wyznaczając termin usunięcia wad.

6.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

a.  jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b.  jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  lub  żądać  wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w  tej  dacie  wad  (usterek).  W  przypadku  ustalenia  takich  terminów,  nie  następuje  zwłoka  w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

8.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego    /inspektora  nadzoru/  o usunięciu wad w celu wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót.

9.  W  przypadku  nie  usunięcia  w  ustalonych  terminach  wad  (usterek)  stwierdzonych  w protokole,  o  którym  mowa  w  ust.  7  Zamawiający  naliczy  kary  umowne  zgodnie  z  zapisami umowy.

10.  Zamawiający  wyznaczy  w  razie  zaistnienia  potrzeby  termin  gwarancyjnego  przeglądu wykonanych  robót  przynajmniej  1  raz  w  okresie  każdego  roku  gwarancji.  Przed  upływem ostatecznego terminu gwarancji dokonane zostanie protokolarne rozliczenie gwarancji.

11  .Zamawiający  może  podjąć  decyzję  o  przerwaniu  czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności  ujawniono  istnienie  takich  wad  (usterek),  które  uniemożliwiają  użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad (usterek).

§ 19

1.Strony  postanawiają,  że  odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady przedmiotu umowy, wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego oraz zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości.

2.  Okres  gwarancji  jakości  na  wykonane  roboty,    w  tym  użyte    materiały  oraz  dostarczone i

zamontowane  urządzenia  i  wyposażenie,  wynosi  36  miesięcy  licząc  od  daty  odbioru końcowego  robót,  chyba, że  podwykonawcy,  dostawcy  i  producenci  udzielą  gwarancji  na okresy dłuższe.

3.  Wykonawca  udziela  gwarancji  w  imieniu  swoim i swoich podwykonawców, dostawców i producentów.

4.  Dla  Zamawiającego  gwarancja  Wykonawcy  udzielona  jest  na  cały  przedmiot  umowy  ,  na podany  przez  Wykonawcę  okres,  niezależnie  od  faktu, że  jego  podwykonawcy,  dostawcy, producenci  mogą udzielić Wykonawcy gwarancji na okresy krótsze.

5.  Przez  okres  udzielonej  gwarancji  Wykonawca  jest zobowiązany  na  własny  koszt uczestniczyć  w  przeglądach  gwarancyjnych  i  usuwać  bezpłatnie  w  ramach  udzielonej gwarancji stwierdzone usterki i wady.

6. Wykonawca oświadcza, że wszyscy podwykonawcy, dostawcy, producenci zapoznali się z warunkami udzielonej przez Wykonawcę gwarancji Zamawiającemu.

7.  W  dacie  odbioru  końcowego  Wykonawca  wystawi  dokument  gwarancyjny  określający szczegółowe warunki gwarancji jakości - załącznik Nr 4 do niniejszej umowy.

8.  Uprawnienia  z  tytułu  gwarancji  jakości  mogą  być  wykonywane  niezależnie  od  uprawnień wynikających z rękojmi za wady.

9.  Wykonawca  nie  może  odmówić  usunięcia  wad  stwierdzonych  w  okresie  rękojmi  lub gwarancji  bez  względu  na  wysokość  związanych  z  tym  kosztów.  Jeżeli  Wykonawca  nie przystąpi  do  usuwania  wad  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie,  to  po  upływie terminu  wyznaczonego  na  usunięcie  wad  Zamawiający  może  usunąć  wady  w  zastępstwie  Wykonawcy  lub  zlecić  ich  usunięcie  osobie  trzeciej  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy,  zachowując  prawo  do  naliczania  kar  umownych  i  odszkodowania uzupełniającego.

10. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub    wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi.

§ 20

1.  Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w    wysokości  5  % wynagrodzenia  umownego,  o  którym  mowa  w  §  12  ust.  1,  a  Zamawiający  potwierdza wniesienie tego zabezpieczenia w formie ………………… .

2.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  służy  do  pokrycia  wszelkich  roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.  Kwota  pozostawiona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  wynosi  30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4.  Jeżeli  w  toku  realizacji  przedmiotu  umowy  ustalona  w  ust.1  wysokość  zabezpieczenia  z jakichkolwiek  przyczyn  ulegnie  zmniejszeniu  poniżej  ustalonej  wartości  wynagrodzenia, Wykonawca  zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.

5.  W  przypadku  nienależytego  wykonania  umowy  kwota  zabezpieczenia  wraz  z  odsetkami bankowymi  przechodzi  na  własność  Zamawiającego  i  będzie  wykorzystana  do  zgodnego  z umową  wykonania  robót  oraz  pokrycia  wszelkich  roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

§ 21

1.  Zmiany  umowy  możliwe  są  jedynie  w  trybie  art.  144  ustawy  Prawo  zamówień publicznych.

2.  Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  może  nastąpić  za  zgodą  obu  stron  wyrażoną  na piśmie pod rygorem nieważności.

3. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian umowy za zgodą Zamawiającego.

4.  Zmiany  przewidziane  w  umowie  mogą  być  inicjowane  przez  Zamawiającego  lub  przez Wykonawcę.

5.  Zmiany  umowy  nie  mogą  wykraczać  poza  określenie  przedmiotu  zamówienia  zawarte  w SIWZ .

6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą dotyczyć:

1)  wykonania robót zamiennych w zakresie obejmującym w szczególności:

a)  zmiany  jakości  lub  innych  parametrów  charakterystycznych  dla  objętego  proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,

b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

c) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,

d) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,

e) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych,

f)  zmiany  ilości  robót  budowlanych,  usług  lub  dostaw  w  stosunku  do  przedmiaru,  pod  warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,  albo zaniechania  (rezygnacji)  wykonania  części  robót  budowlanych    nieprzekraczających  20%  wynagrodzenia Wykonawcy,

2)  zmiany terminu wykonania robót spowodowanej w szczególności:

a) złymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót w terminie,

b)  różnego  rodzaju  klęskami  żywiołowymi,  epidemiami,  operacjami  wojennymi,            strajkiem generalnym,

c)  wstrzymania  robót  przez  Zamawiającego  albo  przerw  w  wykonywaniu  robót   powstałych  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  przy  zastrzeżeniu,  że powyższe okoliczności wymagać będą pisemnego udokumentowania,

3) zmiany sposobu rozliczenia robót oraz warunków i terminów płatności, w szczególności w przypadku zmiany terminu wykonania robót,

4) pozostałe przypadki zmian:

a) zmiana obowiązującej stawki VAT.

7.  Jeżeli  zmiana,  o  której  mowa  w  ust.  6,  wymaga  zmiany  dokumentacji  projektowej  lub specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  strona  inicjująca  zmianę przedstawia  odpowiednią  dokumentację  zawierającą  opis  proponowanych  zmian  wraz  z informacją–  o  konieczności  lub  nie-  zmiany  pozwolenia  na  budowę  oraz  przedmiar  i niezbędne  rysunki.  Projekt  taki  wymaga  akceptacji  projektanta,  nadzoru  autorskiego  i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

8. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 6, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

1)  opis propozycji zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy,

4)  opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.

9.  Uzasadnieniem  zmian,  o  których  mowa  w  ust.  6,  poza  okolicznościami  opisanymi  w umowie, mogą być także niżej wymienione okoliczności:

1)  obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,

2)  poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych,

3)  zmiana obowiązujących przepisów,

4)  podniesienie wydajności urządzeń,

5)  podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,

6)  usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,

7)  opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się  przypisać  Zamawiającemu,  personelowi  zamawiającego  lub  innemu  wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

8)  zaistnienie  nieprzewidzianych  w  umowie  warunków geologicznych,  hydrogeologicznych, wykopalisk,  wyjątkowo  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych,  a  także  innych przeszkód  lub  skażeń  uniemożliwiających  kontynuowanie  umowy  na  przewidzianych  w  niej warunkach,

9)  siła wyższa.

10.  Podstawę  obliczenia  kosztów  zmiany,  o  której  mowa  w  ust.  8 pkt  3,  w  przypadku  gdy zmiany  będą  wynikać  ze  zmiany  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót, stanowi odpowiedni projekt, o którym mowa w ust. 7, oraz dane wynikające z dokumentów określonych  w §15 niniejszej umowy.

11.  Wykonawca  nie  będzie  uprawniony  do  inicjowania  zmiany  umowy,  jeżeli  zmiana  jest wymuszona  uchybieniem  czy  naruszeniem  umowy  przez  Wykonawcę;  w  takim  przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§ 22

1.  Oprócz  przypadków  określonych  w  Kodeksie  cywilnym  Zamawiającemu  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1.1. w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej, że  wykonanie  umowy nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili zawarcia  umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

1.2. gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,

1.3. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.4. gdy  Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

1.5. Wykonawca przerwał realizację robót  i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc,

1.6. Wykonawca  nie  wykonał  robót  objętych  niniejszą  umową  w  terminie  określonym  w  § 3 umowy,

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30dni od daty powzięcia informacji o okoliczności określonej w ust.1, w formie pisemnej powinno zawierać uzasadnienie.

3.  W  wypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)  w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  przy  udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

2)  Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  na koszt tej strony która spowodowała odstąpienie od umowy,

3)  Wykonawca  sporządzi  wykaz  tych  materiałów  lub  urządzeń,  które  nie  mogą  być wykorzystane  przez  Wykonawcę  do  realizacji  innych  robót  nie  objętych  niniejszą  umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4)  Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  do  odbioru  roboty  przerwane  oraz  roboty zabezpieczające  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do  14  dni    usunie  z  terenu  budowy  urządzenia  zaplecza  przez  niego  dostarczone  lub wzniesione.

5)  Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie odpowiada obowiązany jest do:

a)  dokonania  odbioru  robót  przerwanych  oraz  do  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty, które  zostały  wykonane  do  dnia  odstąpienia,  chyba że  zgłasza  zastrzeżenia  co  do ich jakości,

b)  odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w ust. 3 pkt 3 niniejszego  paragrafu,

c)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

4.  W  przypadku  odstąpienia  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie Wykonawcy, Wykonawca pokryje różnicę między wynagrodzeniem wynikającym z niniejszej umowy,  a  wynagrodzeniem  uzgodnionym  z  nowym  wykonawcą  w  zakresie  części  robót pozostałych    do  wykonania  po  odstąpieniu  od  umowy,  jak  również  pokryje  inne  szkody bezpośrednie i pośrednie jakie poniesie Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy.

5.  W  przypadkach  określonych  w  ust.  1.2.  do  1.6.  Zamawiający  może  zawiesić  płatność należności Wykonawcy.

§ 23

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane  przez sądy właściwe rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 24

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisu  Kodeksu  cywilnego oraz  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych    (Dz.  U.  z  2010  r. Nr

113, poz. 759).

§ 25

Umowę  niniejszą  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  trzy  dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 26

Wykaz załączników do niniejszej umowy :

1.  Dokumentacja projektowa – zał. Nr 1

2.  SIWZ – zał. Nr 2

3.  Oferta Wykonawcy – zał. Nr 3

4.  Dokument gwarancji jakości – zał. Nr 4

ZAMAWIAJĄCY:                                                                              WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA

SKARBNIKA GMINY