IR.271.1.21.2012 							          Strumień, 31.10.2012

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IR.271.1.21.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Wyzwolenia w Zbytkowie oraz ulicy Modrzewiowej w Drogomyślu w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowych w Gminie Strumień”.

Działając zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759, z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakres zmian jest następujący:

1) w pkt 2 części A. Formularz oferty:

- jest: „Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia 14.12.2012r.”

- powinno być: „Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia 21.12.2012r.”

2) w §3 ust. 2 części B. Umowy:

- jest: „Zakończenie robót budowlanych (data zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z wymogami § 18) nastąpi nie później niż 14.12.2012r.”

- powinno być: „Zakończenie robót budowlanych (data zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z wymogami § 18) nastąpi nie później niż 21.12.2012r.”

3) w pkt II części C. Instrukcja dla Wykonawców:

- jest: „Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia 14.12.2012r.”

- powinno być: „Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia 21.12.2012r.”

4) w §1 ust. 4 lit. n. części B. Umowy:

- jest: „opracowanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego z naniesieniem zmian w ośrodku geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym w Cieszynie;”

- powinno być: „opracowanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego;”

5) w pkt VII części C. Instrukcja dla Wykonawców:

- jest: „Nie otwierać przed 12.11.2012 r. godz. 1100”.

- powinno być: „ Nie otwierać przed 13.11.2012 r. godz. 1100”.

6) w pkt VIII części C. Instrukcja dla Wykonawców:

- jest: „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, pokój nr 1 do dnia 12.11.2012 r. do godz. 10:00”.

- powinno być: „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, pokój nr 1 do dnia 13.11.2012 r. do godz. 10:00”.

- jest: „Zamawiający rozpocznie czynność otwarcia kopert z ofertami i zmianami w swojej siedzibie w pokoju nr 6 w dniu 12.11.2012 r. o godz. 1100”.

- powinno być: „Zamawiający rozpocznie czynność otwarcia kopert z ofertami i zmianami w swojej siedzibie w pokoju nr 6 w dniu 13.11.2012 r. o godz. 1100”.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona.

W załączeniu A. Formularz oferty oraz B. Umowa zawierające zmiany SIWZ.

Do wiadomości:

- strona internetowa (w miejscu publikacji SIWZ)