Załącznik Nr 1 do Specyfikacji

FORMULARZ  OFERTOWY

dot. usługi polegającej na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze studium wykonalności dla zadania pn. „Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej – etap I”, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty  30 000 euro netto

1.  Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Strumień, Rynek 4, 43-246 Strumień

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze studium wykonalności dla zadania pn. „Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej – etap I” w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej”, zwanej dalej Dokumentacją.

Zadanie planowane jest do dofinansowania   przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących opracowań i czynności:

1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 
w szczególności:

- opracowanie koncepcji techniczno – ekonomicznej w 3 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym w formacie PDF i WORD,

- opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w 6 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym w formacie PDF oraz DWG,

- opracowanie przedmiaru robót w 2 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym w formacie PDF,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego metodą szczegółową 
w 2 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym w formacie PDF,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót objętych zakresem dokumentacji w 2 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym w formacie PDF,

- uzyskanie niezbędnych wypisów i wyrysów z rejestru gruntów,

- uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na wejście w teren w celu wykonania robót, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

- opracowanie raportu oddziaływania na środowisko  wraz z oceną wpływu na sieć NATURA 2000, jeżeli zajdzie  taka potrzeba,

- uzyskanie deklaracji dotyczącej braku negatywnego wpływu zadania na zmiany charakterystyki fizycznej wód powierzchniowych oraz wód podziemnych

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, o ile zajdzie taka potrzeba,

- uzyskanie branżowych uzgodnień dokumentacji w zakresie niezbędnym do wykonania projektu,

- wykonanie wszelkich innych opracowań wymaganych przepisami, opinii, uzgodnień i dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego czy zostały przewidziane w niniejszej umowie,

- dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z projektem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonywania robót w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

2) wykonanie studium wykonalności projektu zgodnie z informacjami zawartymi w wytycznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014 – 2020.

3) złożenie do właściwego organu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w terminie do 3 dni od daty o której mowa w rozdziale III pkt. 2 Specyfikacji i udział w prowadzonych postępowaniach administracyjnych do czasu ich zakończenia właściwymi rozstrzygnięciami.

3. Dokumentacja powinna być wykonana w zakresie pozwalającym na:

a) uzyskanie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia (wykonanie robót budowlanych) przez Wykonawcę,

b) zgodność i kwalifikowalność wydatków z kryteriami dofinansowania RPO WSL 2014 – 2020.

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dotyczący opracowania Dokumentacji określają wytyczne projektowe, stanowiące załącznik nr 4 do Specyfikacji.

a)  1.	Termin rozpoczęcia realizacji zadania – po podpisaniu umowy.

2.  Termin wykonania wszystkich dokumentów i opracowań: 23.12.2018 r. – termin obejmuje złożenie w siedzibie Zamawiającego kompletnej dokumentacji, o której mowa w rozdziale II pkt. 2 ppkt. 1) i 2) Specyfikacji.

b) Termin płatności – …………… dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

(podać zgodnie z rozdziałem VIII Specyfikacji).

c) warunki płatności:

- Termin płatności uważa się za zachowany jeśli w ostatnim dniu terminu nastąpi obciążenie rachunku Zamawiającego.

-  Wykonawca wystawi fakturę na:

Gmina Strumień

ul. Rynek 4

43 – 246 Strumień

NIP: 548 – 240 – 50 – 10

Urząd Miejski w Strumieniu

ul. Rynek 4

43 – 246 Strumień

3. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.06.2018 r. do godziny 10:00 w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miejski w Strumieniu,  43-246 Strumień, Rynek 4. (Za dostarczone w terminie formularze ofertowe uważa się te oferty, które przed upływem wyznaczonego terminu wpłyną do Urzędu).

Strumień, dnia 11.06.2018 r.

......................................................		        ......................................................

(podpis pracownika merytorycznego)			(podpis kierownika referatu)

Wypełnia wykonawca

4. Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa  ............................................................................................................

Adres   ............................................................................................................

NIP .................................................................................................................

Nr rachunku bankowego .................................................................................

a)  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane usługi będące przedmiotem zamówienia:

Cenę netto   ......................................................... zł

Podatek VAT ....................................................... zł

Cena brutto   .........................................................zł

b) Oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Specyfikacji oraz z załącznikami wymienionymi w punkcie 5 i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,

2) zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty,

3) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

5. Załączniki:

- Wytyczne projektowe.

................................ dnia .................                 ......................................................

(podpis Wykonawcy/ Oferenta)

1)  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).